SPRINT 0 — Setup, Banco de Dados e Configuração do Supabase  |  Semanas 1–2

| SPRINT 0 ¦ Semanas 1–2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área / Módulo | Tarefa / Funcionalidade | Requisito |
| — Infraestrutura e Repositório |  |  |
| DevOps | Criar repositório Git (monorepo ou separado frontend/backend) | — |
| Backend | Configurar Node.js + ExpressJS com estrutura de pastas (controllers, services, routes, middlewares) | — |
| Frontend | Configurar ReactJS (Vite) com estrutura de componentes e páginas | — |
| Backend/Frontend | Instalar e configurar @supabase/supabase-js no backend e no frontend | — |
| Config | Configurar variáveis de ambiente: SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (backend) e SUPABASE_ANON_KEY (frontend) | — |
| — Banco de Dados via SQL Editor do Supabase |  |  |
| Banco de Dados | Criar tabelas: usuarios, clientes, veiculos, servicos, configuracao_expediente | — |
| Banco de Dados | Criar tabelas: agendamentos, ordens_servico, itens_ordem_servico, faturamentos | — |
| Banco de Dados | Criar tabelas: contas_pagar, notificacoes, chatbot_session | — |
| Banco de Dados | Criar tabela token_jwt (controle de sessões invalidadas; Supabase Auth gerencia emissão) | RNF02 |
| Banco de Dados | Definir PKs (UUID), FKs, índices e constraints (UNIQUE em telefone, placa) | — |
| Supabase | Configurar Row Level Security (RLS) no painel por perfil de usuário (admin/funcionario) | — |
| Supabase | Popular dados de seed para desenvolvimento via SQL ou painel do Supabase | — |

SPRINT 1 — Autenticação, Usuários e Cadastro de Clientes  |  Semanas 3–4

| SPRINT 1 ¦ Semanas 3–4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área / Módulo | Tarefa / Funcionalidade | Requisito |
| — Backend — Autenticação (RF10, RF09) |  |  |
| Autenticação | POST /auth/login: validar credenciais via supabase.auth.signInWithPassword() e retornar JWT nativo | RF10 |
| Autenticação | POST /auth/logout: invalidar sessão no Supabase | RF10 |
| Autenticação | Middleware Express: verificar JWT em cada requisição protegida via supabase.auth.getUser(token) | RF10 |
| Usuários | CRUD de funcionários via supabase.from('usuarios'): POST, GET, PUT, DELETE /funcionarios | RF09 |
| Usuários | Soft delete de funcionários: campo ativo = false via .update({ ativo: false }) | RF09 |
| Usuários | Validar perfil do usuário (admin/funcionario) nas rotas antes de executar operação | RF09 |
| — Backend — Clientes (RF01) |  |  |
| Clientes | CRUD de clientes via supabase.from('clientes'): POST, GET, PUT, DELETE /clientes | RF01 |
| Clientes | Validar unicidade de telefone: checar antes do insert com .select().eq('telefone', ...) | RF01 |
| Clientes | Bloquear exclusão de cliente com histórico vinculado (verificar agendamentos antes do delete) | RF01 |
| — Frontend (RNF01, RNF03) |  |  |
| Frontend | Tela de login responsiva com validação de campos | RNF01 |
| Frontend | Configurar React Router com rotas protegidas por perfil | RNF03 |
| Frontend | Tela de listagem, cadastro e edição de clientes | RF01 |

SPRINT 2 — Veículos, Serviços e Agendamentos  |  Semanas 5–6

| SPRINT 2 ¦ Semanas 5–6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área / Módulo | Tarefa / Funcionalidade | Requisito |
| — Backend — Veículos (RF02) |  |  |
| Veículos | CRUD de veículos: supabase.from('veiculos') com FK para clientes | RF02 |
| Veículos | Validar placa única antes do insert (.select().eq('placa',...)) | RF02 |
| Veículos | Associar veículo a cliente; impedir exclusão de veículo com OS vinculada | RF02 |
| — Backend — Serviços (RF03) |  |  |
| Serviços | CRUD de serviços: supabase.from('servicos') com preço base e duração estimada | RF03 |
| Serviços | Ativar/desativar serviço: .update({ ativo: false }) — sem exclusão física | RF03 |
| — Backend — Agendamentos (RF04) |  |  |
| Agendamentos | POST /agendamentos: checar conflito de horário via query Supabase antes de inserir | RF04 |
| Agendamentos | Consultar configuracao_expediente para bloquear horários fora do expediente | RF04 |
| Agendamentos | Evitar duplo agendamento do mesmo cliente no mesmo horário | RF04 |
| Agendamentos | PUT /agendamentos/:id: fluxo Pendente → Confirmado → Em andamento → Finalizado → Cancelado | RF04 |
| Agendamentos | Regra de cancelamento: validar antecedência mínima de 2h antes do update | RF04 |
| Agendamentos | GET /agendamentos com filtros por data, status e cliente (.eq, .gte, .lte) | RF04 |
| Notificações | Enviar confirmação automática via WhatsApp (Baileys) ao criar agendamento (insert em notificacoes) | RF08 |
| Notificações | Enviar notificação automática ao cancelar agendamento | RF08 |
| — Frontend (RF02, RF03, RF04) |  |  |
| Frontend | Tela de veículos por cliente com listagem e formulário | RF02 |
| Frontend | Tela de serviços com toggle ativo/inativo | RF03 |
| Frontend | Tela de agendamentos: calendário ou lista, formulário com validação de horário | RF04 |

SPRINT 3 — Ordem de Serviço e Controle Financeiro  |  Semanas 7–8

| SPRINT 3 ¦ Semanas 7–8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área / Módulo | Tarefa / Funcionalidade | Requisito |
| — Backend — Ordem de Serviço (RF05) |  |  |
| Ordem de Serviço | POST /ordens-servico: criar OS vinculada a um agendamento finalizado | RF05 |
| Ordem de Serviço | Inserir itens na tabela itens_ordem_servico (serviços realizados + peças) | RF05 |
| Ordem de Serviço | GET /ordens-servico/:id: retornar OS completa com itens, cliente e veículo | RF05 |
| Ordem de Serviço | PUT /ordens-servico/:id: atualizar status e itens da OS | RF05 |
| Ordem de Serviço | Geração automática de faturamento ao finalizar OS (insert em faturamentos) | RF05 |
| — Backend — Financeiro (RF06, RF07) |  |  |
| Financeiro | CRUD de contas a pagar: supabase.from('contas_pagar') com vencimento e status | RF06 |
| Financeiro | Registrar pagamento recebido: update em faturamentos (.update({ pago: true })) | RF06 |
| Financeiro | GET /financeiro/resumo: saldo, contas em aberto e recebimentos do período | RF07 |
| Financeiro | Filtros por período (.gte / .lte) em todas as rotas financeiras | RF07 |
| — Frontend (RF05, RF06, RF07) |  |  |
| Frontend | Tela de criação e visualização de Ordem de Serviço com listagem de itens | RF05 |
| Frontend | Tela financeira: contas a pagar, faturamentos e botão de baixa de pagamento | RF06 |
| Frontend | Resumo financeiro do período com saldo e totalizadores | RF07 |

SPRINT 4 — Relatórios, Notificações e Configurações  |  Semanas 9–10

| SPRINT 4 ¦ Semanas 9–10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área / Módulo | Tarefa / Funcionalidade | Requisito |
| — Backend — Relatórios (RF08) |  |  |
| Relatórios | GET /relatorios/servicos-mais-realizados: agrupar por serviço e ordenar por volume | RF07 |
| Relatórios | GET /relatorios/faturamento-periodo: soma de receitas por intervalo de datas (contas a receber) | RF07 |
| Relatórios | GET /relatorios/contas-pagar: listar despesas em aberto e pagas por período | RF07 |
| Relatórios | GET /relatorios/clientes-frequentes: contar agendamentos por cliente | RF07 |
| Relatórios | GET /relatorios/ocupacao-agenda: taxa de ocupação por dia/semana | RF07 |
| Relatórios | GET /relatorios/produtos: listagem de serviços/produtos cadastrados com preço e status | RF07 |
| — Backend — Notificações e Expediente (RF11, RF12) |  |  |
| Notificações | Cron job (node-cron): varrer agendamentos do dia seguinte e inserir em notificacoes | RF08 |
| Notificações | Envio de lembrete via WhatsApp (Baileys) com 24h de antecedência | RF08 |
| Expediente | CRUD de configuracao_expediente: horário de abertura, fechamento e dias de folga | RF04 |
| Expediente | Endpoint para bloqueio de datas especiais (feriados locais) | RF04 |
| — Frontend (RF07, RF08) |  |  |
| Frontend | Página de relatórios com filtros de período: faturamento, contas a pagar, serviços e clientes (Chart.js ou Recharts) | RF07 |
| Frontend | Listagem de produtos/serviços cadastrados com status e preço base | RF07 |
| Frontend | Histórico de notificações enviadas com status de leitura | RF08 |
| Frontend | Tela de configuração do expediente e gestão de feriados | RF04 |

SPRINT 5 — Chatbot WhatsApp via Baileys  |  Semanas 11–12

| SPRINT 5 ¦ Semanas 11–12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área / Módulo | Tarefa / Funcionalidade | Requisito |
| — Infraestrutura Baileys |  |  |
| WhatsApp | Instalar e configurar Baileys; gerar QR Code para pareamento da conta | RF11 |
| WhatsApp | Gerenciar sessão persistente (salvar credenciais em arquivo ou banco) | RF11 |
| WhatsApp | Criar tabela chatbot_session no Supabase para armazenar estado da conversa | RF11 |
| — Fluxo do Chatbot (RF11, RF12) |  |  |
| Chatbot | Receber mensagem → identificar cliente pelo telefone via supabase.from('clientes') | RF11 |
| Chatbot | Menu inicial: 1) Ver serviços 2) Agendar 3) Ver meus agendamentos 4) Cancelar 5) Falar com atendente | RF11 |
| Chatbot | Fluxo de listagem de serviços disponíveis formatados em texto (RF11) | RF11 |
| Chatbot | Fluxo de agendamento: coletar veículo, serviço, data e horário disponível via API interna | RF12 |
| Chatbot | Confirmar agendamento e inserir via POST /agendamentos (reutilizando a rota existente) | RF12 |
| Chatbot | Caso cliente não exista, realizar cadastro automático pelo telefone do WhatsApp | RF12 |
| Chatbot | Fluxo de consulta: listar agendamentos futuros do cliente formatados em texto | RF12 |
| Chatbot | Fluxo de cancelamento: validar antecedência mínima de 2h e atualizar status | RF12 |
| Chatbot | Roteamento para atendente: pausar bot e notificar funcionário no painel admin | RF12 |
| Chatbot | Timeout de sessão inativa: encerrar conversa após 15 min sem resposta | RF12 |
| — Frontend Admin (RF11, RF12) |  |  |
| Frontend | Painel para visualizar conversas ativas e assumir atendimento manual | RF12 |
| Frontend | Indicador de status da conexão WhatsApp (online/offline/QR pendente) | RF11 |

SPRINT 6 — Testes, Segurança, Responsividade e Documentação TCC  |  Semanas 13–14

| SPRINT 6 ¦ Semanas 13–14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área / Módulo | Tarefa / Funcionalidade | Requisito |
| — Testes (RNF04) |  |  |
| Testes | Testes de integração das rotas críticas: autenticação, agendamentos e OS (Jest + Supertest) | RNF04 |
| Testes | Testes unitários dos services com regras de negócio (conflito de horário, cancelamento) | RNF04 |
| Testes | Testes manuais do fluxo completo do chatbot (cenários felizes e de erro) | RNF04 |
| — Segurança e Performance (RNF02, RNF03) |  |  |
| Segurança | Revisar políticas RLS no Supabase; garantir que admin não acessa dados de outras contas | RNF02 |
| Segurança | Aplicar rate limiting nas rotas públicas (express-rate-limit) | RNF02 |
| Segurança | Validação de inputs com Zod ou Joi em todas as rotas do backend | RNF02 |
| Performance | Revisar queries do Supabase: adicionar índices faltantes; evitar N+1 com selects compostos | RNF03 |
| — Responsividade e UX (RNF01) |  |  |
| Frontend | Garantir responsividade mobile em todas as telas (breakpoints Tailwind/CSS) | RNF01 |
| Frontend | Ajustes de acessibilidade: contraste, labels em formulários, foco de teclado | RNF01 |
| Frontend | Feedback visual de loading, erros e sucesso em todas as ações do usuário | RNF01 |
| — Documentação TCC |  |  |
| Documentação | Documentar todos os endpoints no Swagger/OpenAPI ou Postman Collection | — |
| Documentação | Redigir seção técnica do TCC: arquitetura, decisões de design e stack utilizada | — |
| Documentação | Preparar README do repositório com instruções de setup e deploy | — |
| Documentação | Revisão final do projeto, deploy em ambiente de apresentação (ex: Railway + Vercel) | — |